### 安徽交通职业技术学院新桥校区智慧校园设计项目需求标前公示

| 项目名称 | 安徽交通职业技术学院新桥校区智慧校园设计 |
| --- | --- |
| 项目编号 | / |
| 采购内容 | 安徽交通职业技术学院新桥校区智慧校园设计，详见采购需求 |
| 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3、本项目的特定资格要求：投标人同时具备以下资质：（1）具有建筑智能化系统设计专项甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质或建筑行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；（2）具有电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业工程设计甲级资质或电子通信广电行业（通信工程）设计甲级资质或工程设计综合甲级资质。 |
| 其他 | / |

### 采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后10日历日内支付至合同价款的30%,方案提交审核批复，通过验收后一次性支付余款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽交通职业技术学院，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起至对应的项目施工工程竣工验收合格。 |
| 4 | 社保证明材料 | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明扫描件即可。 备注：社保证明材料体现养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险中任意一项即可。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 其他未列明行业 |

二、项目概况

安徽交通职业技术学院位于安徽省合肥市，是一所公办全日制普通高校，是国家骨干高职院校、国家现代学徒制试点单位、安徽省级示范高职院校。

安徽交通职业技术学院新桥校区位于寿县新桥国际产业园内，规划用地面约924亩，总建筑面积约52.08万平方米。本着一次规划、多期建设为目标，新桥校区建设内容主要包括项目拟建教学楼、图书馆、行政楼与信息中心、专业教学实训用房及场所、室内体育用房、系及教师办公用房、大学生活动用房及礼堂、学生宿舍、食堂、租赁型教师周转房、地下人防和停车场、后勤及附属用房等工程，建成后最终形成在校生约为15000人的办学规模，打造产、学、研为一体的高等院校。

本项目需以《教育信息化2.0行动计划》、《职业院校数字校园规范》和《安徽省高等学校教育信息化建设评价指标体系（试行）》为指导，根据学院的发展规划以及建设特色鲜明高水平高职院校的发展目标的要求，将新校区建成一个信息化布局合理、信息化基础设施齐全、信息化环境全覆盖，既符合近期学院发展规模，又适度超前的信息化强校。

三、服务需求

- 1、智慧校园设计依据

（一）《职业院校数字校园规范》、《教育信息化2.0行动计划》、《安徽省高等学校教育信息化建设评价指标体系（试行）》

（二）标准与规范

各系统主要技术标准和规范，应参照国际或国内最新标准。如未能达到国际或国内最新标准时，应使系统的设计、选用的设备和标准符合最新的国际、国内标准，并提供采用的国际国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。本工程还须遵循通信、广电、公安、人防、安全、保密、环保、地震、市政等有关行业的相应标准。设计标准与规范应参考如下：

《智慧校园总体框架》GBT_36342-2018

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《集中式光纤布线系统标准》(ANST/TIA/EIATSB-72)

《开放式办公室布线系统标准》（ANST/TIA/EIATSB-75）

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《普通高等学校安全技术防范系统要求》GBT-31068-2014

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

《LED显示屏通用规范》（SJ/T11141-2012）

《会议电视系统工程设计规范》YD5032-2005

《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）

《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》（GY5055-2008）

《剧场、电影院和多用途厅堂、建筑声学设计规范》GB50356-2005

《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《停车库（场）安全管理系统技术要求》GAT761-2008

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑智能化系统工程设计规范》DGJ32/D01-2003

《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

以上引用的规范、标准如有最新修订或替代性标准，应执行最新或替代的规范、标准。除上述规范以外，还应遵循国家其他现行的相关规范和标准要求。

- 2、智慧校园设计要求及内容

（一）总体要求

中标人应以《智慧校园总体框架》和《智能建筑设计标准》为基础，以《职业院校数字校园规范》《教育信息化2.0行动计划》和《安徽省高等学校教育信息化建设评价指标体系（试行）》为指导，以“先进性、开放性、合理性、实用性、可靠性、安全性和可扩展性”为原则，结合采购人实际情况规划设计安徽交通职业技术学院智慧校园总体方案。

方案应充分发挥信息技术的优势，融合学院信息化多方需求，促进信息技术与学院教育教学及管理的深度融合，突出体现交通运输行业和高等职业教育行业特点，提升校园文化生活品质，引领学院现代化发展，增强学院的核心竞争力，为学院人才培养提供信息化支撑和保障。实现将学院建成一个信息化布局合理、信息化基础设施齐全、信息化环境全覆盖，既符合近期学院发展规模，又适度超前的信息化标杆校的目标。

（二）设计内容

安徽交通职业技术学院智慧校园规划内容为未来5年学校信息化建设，设计需要涵盖学院教学、科研、管理、生活与服务等各个方面，要求对学院各项业务的整体智慧化解决方案规划。包括但不局限于以下内容：

1.校园信息化组织和配套机制、制度措施；

2.基础网络设施体系、5G技术产教融合应用；

3.智慧校园信息服务支撑体系建设；

4.智慧教学建设；

5.校务管理信息化提升建设；

6.一站式师生服务建设；

7.智能环境感知体系提升建设；

8.运维运营服务体系建设；

9.设计调研过程中校方认为需要增加的项目。

- 3、工作内容和方法

本次智慧校园设计工作内容和方法主要分为以下几个部分：

（一）现状调研与分析

智慧校园建设的前提是要充分调研和分析安徽交通职业技术学院业务发展战略、现有网络架构、各信息管理系统的运营管理现状、以及重要的业务流程，分析比较当前各高校信息化发展趋势，为安徽交通职业技术学院智慧校园建设需求提供分析支撑依据。

工作内容：

1.学院发展战略及业务战略调研与解读

2.现状调研与分析

3.现状评估与关键发现

4.标杆学校考察

工作方法：

1.文档分析

2.访谈（学院内部教职工）

3.统计资料及报告研究

4.现场参观（学院内部实地勘察、校外标杆学校考察）

5.与业界标杆对比

6.文件撰写

关键工作成果：

《安徽交通职业技术学院战略解读与信息化建设现状分析》

（二）需求分析与规划

在充分了解安徽交通职业技术学院发展战略需求以及信息化建设现状后，从智慧校园建设的几大领域入手进行业务需求分析，包括智慧教学、智慧科研、智慧管理、智慧生活等。

需求分析完成后，提出安徽交通职业技术学院智慧校园的总体架构及详细技术规划、投资预算等。

工作内容：

1.智慧校园的发展趋势分析

2.业界（高校信息化）实践分析

3.总体需求分析

4.智慧校园总体架构设计

5.智慧校园各子系统设计方案

6.智慧校园详细技术规划

工作方法：

1.文档分析

2.访谈（业内专家）

3.文件撰写

4.项目研讨会

5.邀请专家研讨

关键工作成果

《安徽交通职业技术学院需求分析与规划报告》

《安徽交通职业技术学院智慧校园整体设计方案》

安徽交通职业技术学院智慧校园建设各子系统设计方案

智慧校园设计施工图（包含：图纸目录，主要设备及材料表，设计总说明，平面图，系统图，原理图，关键部位详图，关键设备安装大样图、接线图等），施工图设计完成后，设计人应提交不少于5套施工蓝图，电子版光盘1份。

设备清单及概算

施工技术文件及规范书

（三）全过程技术支持

1.智慧校园建设需求调研及分析

需协助校方完成对项目调研情况汇总，理清智慧校园建设需求，并为智慧校园项目建设总体规划提出合理化建议。

2.智慧校园项目立项相关工作技术支持保障

包含但不限于协助项目申报，可行性研究报告编写等。

3.智慧校园项目建设方案设计

中标人应为采购人智慧校园建设提供各年度建设规划，并针对第一、二、三期建设任务提供详细建设方案设计、施工图设计、项目建设投资概算编制等内容，具体工作开展时间以校方通知为准。

4.项目建设招投标工作技术支持保障

招标文件技术部分：提供招标用的各系统的技术规格说明书。

设备材料清单：设备配置应根据校方工程概算，采用主流技术一线产品。

为弱电招标阶段提供技术服务，包含技术投标答疑、技术询标文件、技术评标报告，并出席相关会议。

5.建设落地保障

按校方要求与施工单位进行技术交底并提供技术支持。

根据现场施工实际情况，负责各系统需要深化或变更的设计工作，并及时提供技术交底。参与弱电智能化系统的施工现场配合及调试验收工作，协助校方进行工程验收评估。

6.人员配备：中标人人员配备最低要求详见下表，中标人可根据实际工作需要增配相关人员。

| 岗位 | 资格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具有高级（含副高级）职称证书 | 1人 |  |
| 技术负责人 | 具有高级（含副高级）职称证书 | 1人 |  |
| 项目组其他成员 | 项目团队有5名技术人员（项目负责人、技术负责人除外），技术人员须具有中级及以上职称证书。 | 5人 |  |

备注：

（1）以上人员均不允许外聘、返聘。

（2）常驻施工现场人员（不限于上表人员）不少于3人，具体由项目负责人根据工作需要安排。

（3）投标文件中提供项目负责人、技术负责人、项目组其他成员的职称证书及投标人为上述人员缴纳的近三个月内（其中任意一个月即可）的社保缴纳证明材料扫描件，未提供或提供不全的投标无效。社保证明材料形式详见采购需求前附表4。

四、报价要求

本项目报总价，总价包含人工费、通讯费、交通费、调研费、专家费、会务费、印刷费、招标代理服务费、必要的装备购置费、第三方机构及专家评审费、税费及设计前准备工作费用等为完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人后期不再另行支付任何费用。

五、其他要求

1、中标人确保根据采购人要求提供的服务没有侵犯任何第三方权利，采购人在使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其权利等任何权利主张。如果任何人对采购人使用该服务主张权利，由中标人负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给采购人造成的损失，由中标人承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、诉讼费或仲裁费和相关的费用。

2、中标人签订合同后，30日历天内完成现状调研与分析，提交相关资料。完成现状调研与分析后90日历天内完成需求分析与规划，提交相关资料。

3、投标人投标前自行组织现状初步勘查，避免因对项目情况了解不够造成中标后项目无法顺利推行。

六、评分细则

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （90分） | 投标人资信认证 | 1、投标人具有工程咨询单位甲级资信证书（业务包含电子、信息工程），得2分； 2、投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC，原中国信息安全认证中心)颁发的信息安全服务二级及以上资质证书，得2分； 3、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的信息安全管理体系认证，且认证范围须包含工程设计或工程勘察或工程测量相关内容的，得2分。 注：第1-2项，投标文件中提供证书扫描件；第3项，投标文件中同时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 | 0-6分 |
|  | 拟委任人员资格 | - 1、投标人拟为本项目配备的项目负责人（1人）具有咨询工程师（投资）证书（专业包含电子、信息工程），得2分； - 2、拟派项目组其他成员中（除项目负责人、技术负责人外）任意成员具有：智能建筑弱电工程师证书，得2分；系统规划与管理师证书，得2分；大数据高级工程师证书得2分。 注：投标文件中提供相应证书及投标人为上述人员缴纳的近三个月内（其中任意一个月即可）的社保缴纳证明材料扫描件，未提供或提供不全的不得分。社保证明材料形式详见采购需求前附表4。 | 0-8分 |
|  | 投标人业绩 | 1、自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有工程投资额5000万元及以上的智能化或信息化设计项目业绩，每提供一个得3分，满分6分。 2、自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有工程投资额5000万元及以上的校园智能化（或信息化）设计项目业绩，每提供一个得3分，满分12分。 注：（1）本项满分12分。同一业绩同时满足上述两项要求的仅计分1次，不重复计分。 （2）投标文件中须同时提供业绩合同以及履约完成的证明材料扫描件（如验收报告或业主单位出具的履约完成证明等）。如投标人提供的上述材料不能体现合同签订时间、工程投资金额、项目内容等关键评审内容的，须同时提供业主单位（合同甲方）盖章的证明材料予以明确说明，否则不予认可。 | 0-12分 |
|  | 项目负责人业绩 | - 1、自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人拟为本项目配备的项目负责人（1人）具有工程投资额5000万元及以上的校园智能化（或信息化）设计项目业绩，每提供一个得3分，满分9分； - 2、自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人拟为本项目配备的项目负责人（1人）具有工程投资额5000万元及以上的智能化（或信息化）设计项目业绩，每提供一个得3分，满分3分。 注：（1）本项满分9分。同一业绩同时满足上述两项要求的仅计分1次，不重复计分。 （2）投标文件中须同时提供业绩合同以及履约完成的证明材料扫描件（如验收报告或业主单位出具的履约完成证明等）。如投标人提供的上述材料不能体现合同签订时间、工程投资金额、项目内容、拟配备项目负责人姓名等关键评审内容的，须同时提供业主单位（合同甲方）盖章的证明材料予以明确说明，否则不予认可。 | 0-9分 |
|  | 投标人荣誉奖项 | 1、自2018年1月1日以来（以获奖时间为准），投标人承担的公共建筑智能化设计项目获得省级及以上政府部门（或在国内依法登记注册的省级及以上协会（学会））颁发的建筑智能化设计奖项，得2分； 2、自2018年1月1日以来（以获奖时间为准），投标人被政府部门（或在国内依法登记注册的协会（学会））认定为大数据企业的，得2分； 3、自2018年1月1日以来（以获奖时间为准），投标人获得政府部门（或在国内依法登记注册的协会（学会））颁发的智能化（或信息化）类研发应用相关的科学技术创新奖，得2分。 注：（1）投标文件中提供获奖证书、批复、颁奖单位颁奖文件、网上公示截图（具有其中之一即可）等证明材料。以上材料提供扫描件，须能体现投标人名称，如无法体现，须另附颁奖单位的相关证明材料，未提供或提供不全的不得分。 - “国内依法登记注册”以全国社会组织信用信息公示平台查询结果为准，协会（学会）级别以协会（学会）的登记民政部门级别为准。投标文件中提供对应协会（学会）在全国社会组织信用信息公示平台查询结果截图，民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的荣誉、奖励均无效。 - 公共建筑系指办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等)，商业建筑(如商场、金融建筑等)，旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)，通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)、交通运输类建筑(如机场、高铁站、火车站、汽车站等)等，不含厂房、商住楼、住宅。 | 0-6分 |
|  | 人员荣誉奖项 | - 1、自2018年1月1日以来（以获奖时间为准），拟派项目组任意成员参与的公共建筑智能化设计项目获得省级及以上政府部门（或在国内依法登记注册的省级及以上协会（学会））颁发的建筑智能化设计奖项的，得2分； - 2、自2018年1月1日以来（以获奖时间为准），拟派项目组任意成员参与的信息化（或通信）类项目获得省级及以上政府部门（或在国内依法登记注册的省级及以上协会（学会））颁发的咨询（或设计）类奖项，得2分。 - 3、自2018年1月1日以来（以获奖时间为准），拟派项目组任意成员参与的智能化（或信息化）类研发应用获得过政府部门（或在国内依法登记注册的协会（学会））颁发的科学技术创新奖，得2分。 注：（1）投标文件中提供获奖证书、批复、颁奖单位颁奖文件、网上公示截图（具有其中之一即可）等证明材料。以上材料提供扫描件，须能体现拟派项目组成员姓名，如无法体现，须另附颁奖单位的相关证明材料，未提供或提供不全的不得分。 - “国内依法登记注册”以全国社会组织信用信息公示平台查询结果为准，协会（学会）级别以协会（学会）的登记民政部门级别为准。投标文件中提供对应协会（学会）在全国社会组织信用信息公示平台查询结果截图，民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的荣誉、奖励均无效。 - 公共建筑系指办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等)，商业建筑(如商场、金融建筑等)，旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)，通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)、交通运输类建筑(如机场、高铁站、火车站、汽车站等)等，不含厂房、商住楼、住宅。 | 0-6分 |
|  | 设计方案 | 1、设计大纲：评标委员会主要对投标人提供的设计大纲的前瞻性、创新性、科学性、针对性、合理性和可操作性等方面进行综合评分：设计大纲把握精准，技术路线符合标准，设计目标完全符合现状和未来扩展要求，得6分；设计大纲把握比较准确，技术路线基本符合标准，设计目标较为符合现状和未来扩展要求，得4分；设计大纲比较简单，技术路线、设计目标有待完善的，得2分；差或未提供相关内容的不得分。 2、设计方案：评标委员会对投标人提供的设计方案的合理性、可行性、完整性以及设计深度等方面进行综合评分：设计方案规范，创意性、协调性、合理性、完整性好，符合本项目特点及风格，各子系统的功能描述清晰、准确，设计说明详尽，能充分描述设计特色和特点，各子系统之间有合理的集成度，得6分；设计方案比较规范，具有一定的创意性、协调性、合理性、完整性，基本符合本项目特点及风格，各子系统的功能描述比较清晰、准确，设计说明比较详细，对于设计特色和特点有一定描述，各子系统之间有一定的集成度，得4分；设计方案较为简单，设计方案规范性等方面有待完善的，得2分；差或未提供相关内容的不得分。 | 0-12分 |
|  | 现状调研、重难点分析及合理化建议 | 1、现状调研：评标委员会根据投标人对此项目建设内容的理解和定位，以及对项目总体架构设计的合理性和理解深度进行综合评分。投标人结合本项目的特点对本项目建设内容有全面、正确的理解，需求分析透彻，设计大纲把握精准、技术路线符合标准，设计目标完全符合现状和未来扩展要求，得5分；投标人对本项目建设内容有比较全面、正确的理解，需求分析比较透彻，设计大纲把握基本准确、技术路线比较符合标准，设计目标基本符合现状和未来扩展要求，得3分；现状调研较为简单，需求分析的全面性、准确性有待完善的，得1分；差或未提供相关内容的不得分。 2、重难点分析及合理化建议：评标委员会对投标人针对本项目的重难点分析及提出具体的处理措施的科学合理、经济适用性，相关建议的针对性、合理性和可操作性进行综合评分。对本项目的特点、重点、难点有针对性的切实可行的解决方法，措施科学合理，具有现代先进技术应用及设计理念，提出了合理可行的技术及管理方面的建议供采购人参考，得5分；对本项目的特点、重点、难点提出了比较可行的解决方法，措施比较科学合理，提出了一定的技术及管理方面的建议供采购人参考，得3分；重难点分析及合理化建议比较简单，相关措施及建议有待完善的，得1分；差或未提供相关内容的不得分。 | 0-10分 |
|  | 设计进度计划及质量保证措施 | 投标人根据本项目设计需求，分析项目设计节点，制定切实可行计划控制和保证措施，加强深化设计工作管理。评标委员会针对设计方案中质量保证体系及保证措施、项目造价保证措施、技术服务保障措施进行综合评分。设计进度计划科学合理，相关保证措施全面，有利于项目顺利实施的，得5分；设计进度计划比较合理，相关保证措施比较全面，符合项目实施需要的，得3分；设计进度计划较为简单，相关保证措施有待完善的，得1分；差或未提供相关内容的不得分。 | 0-5分 |
|  | 投标人技术能力 | - 1、投标人具有省级及以上政府部门（如数据资源管理部门、经信部门、发改部门、应急部门等）批准成立的从事信息化相关（如软件、互联网、智能化等）研究机构的，得2分；投标文件中提供合作协议或证书等相关证明文件扫描件。 - 2、投标人具有政府部门（如数据资源管理部门、经信部门、发改部门、应急部门等）委托的职业技术院校或高等院校信息化项目评估服务经验，得2分；投标文件中提供委托协议及评估报告扫描件。 - 3、投标人具有同时满足以下条件的校园大数据类软件、信息化测量类软件：（1）具有计算机软件著作权登记证书；（2）具有第三方有权评测机构（须具备CMA或CNAS资质）出具的评测报告。每具有一类满足上述要求的软件得2分，满分4分。投标文件中提供计算机软件著作权登记证书、评测报告以及第三方有权评测机构的检验检测机构资质认定证书（或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书）扫描件，未提供或提供不全的不得分。 | 0-8分 |
|  | 本地化服务方案 | （1）为保障项目设计服务质量，投标人在本项目所在地（合肥市）设立有服务机构或投标人承诺中标后即在合肥市设立服务机构的，得2分。 注：投标文件中提供服务机构的证明材料或中标后即在合肥市设立服务机构的承诺函。 （2）投标人提供的本地化服务方案内容完善，科学合理，服务人员具有计算机、智能化、通信、电子信息相关专业技术职称，服务机构设置合理，服务人员充足，技术层级高，得6分；投标人提供的本地化服务方案内容比较完整，具有一定的科学合理性，服务人员大部分具有计算机、智能化、通信、电子信息相关专业技术职称，服务机构设置比较合理，服务人员较为充足，技术层级较高，得4分；投标人提供的本地化服务方案内容比较简单，服务人员小部分具有计算机、智能化、通信、电子信息相关专业技术职称，服务机构设置不够合理，服务人员较少，技术层级不高，得2分；差或未提供相关内容的不得分。 注：（1）合同签订后，中标人配备的服务人员须在采购人处备案，并随时响应现场服务，服务人员未经采购人同意不得更换。（2）投标文件中提供服务人员的相关证书、投标人为其缴纳的近三个月内（其中任意一个月即可）的社保证明材料扫描件。社保证明材料形式详见采购需求前附表4。 | 0-8分 |
| 价格分 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 |  |  |