安徽交通职业技术学院学生宿舍空调插座

安全改造项目

（院询第202426号）

询价采购文件

采   购   人：安徽交通职业技术学院

2024年12月

目  录

第一章  询价采购公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法（有效最低价法）	23

第四章  合同条款及格式	27

第五章  采购需求	34

第六章  响应文件格式	39

# 第一章  询价采购公告

安徽交通职业技术学院学生宿舍空调插座

安全改造项目询价采购公告

安徽交通职业技术学院现对学生宿舍空调插座安全改造项目进行国内询价采购，欢迎符合条件的供应商参加采购活动。

一、项目概况

项目名称：安徽交通职业技术学院学生宿舍空调插座安全改造项目

项目编号：院询第202426号

服务地点：安徽交通职业技术学院，具体按采购人指定地点

采购人：安徽交通职业技术学院

项目资金来源及落实情况：财政资金，已落实

项目预算：5.2248万元

服务期限：合同生效后，至竣工验收完成且保修期结束止，其中施工周期自开工之日起30个日历天，最终以实际发生为准。

服务标准：采购人验收合格，满足国家法律法规等要求的相关标准要求。

计价方式：固定总价

标包划分：本项目共划分为1个标包

二、采购范围

鉴于我院学生宿舍空调已全面投入使用，日常安全巡查中多次发现学生从空调插座上违规取电，存在较大安全隐患，为了消除隐患，做好学生宿舍用电安全工作，现拟进行学生宿舍空调插座安全改造。拟通过插座改造取消空调插座插孔直接接入空调设备的供电方式，杜绝违规插接空调专用电源引发的安全隐患。供应商应按委托方实际要求完成学生宿舍空调插座安全改造项目。具体情况以实际现场踏勘为准,具体内容见询价采购文件。

三、资格要求

（一）供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

2.1供应商须同时满足下列条件：

（1）具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（或换发新证的建筑装修装饰工程专业承包乙级以上（含乙级）资质）；

（2）有效的安全生产许可证；

（3）自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具备建筑装饰装修类项目业绩。

2.2项目经理资格要求：

- 具备特种作业操作证（低压电工作业）；

- 焊接能力达到甲方认可水平。

3.截至提交首次响应文件截止时间，供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构存在下列有效情形之一的，其响应文件按无效处理（需提供承诺函）：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入税收违法黑名单的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的。

（二）本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

获取时间：2024年12月10日至2024年12月16日14:30（北京时间）

获取方式：供应商自行下载采购文件。

五、响应文件的递交

响应文件递交的截止时间（以下简称响应截止时间）：2024年12月16日14点30分（北京时间）

响应文件递交的地点：安徽交通职业技术学院新桥校区9楼会议室（928）

六、响应文件开启时间和地点

开启时间：同响应截止时间

开启地点：同响应文件递交的地点

七、 发布公告的媒介

本项目相关信息在安徽交通职业技术学院官网（www.acvtc.edu.cn）上发布。

八、联系方式

采购人：安徽交通职业技术学院

地  址：安徽省淮南市安徽交通职业技术学院新桥校区

电  话：0551-63416975

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行勘察现场，供应商联系学院负责人进行踏勘，联系人：曹老师，联系电话：0551-63452740。 |
| 2 | 供应商要求澄清采购文件的时间及方式 | 时间：响应文件递交截止时间5天前； 方式：R纸质（或快递）递交至安徽交通职业技术学院新桥校区综合楼924办公室； £ 。 |
| 3 | 供应商确认收到采购 文件补充文件 | 确认的方式：无需确认。 注：澄清、答疑文件或修改通知将通过安徽交通职业技术学院官网发布，请各供应商及时关注、查询并下载，恕不另行通知。采购人不承担供应商未关注该网站而造成没有收到澄清文件而引起的一切后果和法律责任。 |
| 4 | 最高限价 | £无 R有，最高限价：人民币伍万贰仟贰佰肆拾捌元整（小写：¥52248元），以上费用含税。 注：报价不得超过本次发布的最高限价，否则视为无效响应。 |
| 5 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件截止之日起90日历天。 |
| 6 | 响应保证金 | R不要求递交 £要求递交 |
| 7 | 是否采用全流程电子化采购 | R否 £ 是 |
| 8 | 响应文件份数及其他要求 | 供应商应提交的响应文件： 1份正本，3份副本，1份电子响应文件。 |
| 9 | 响应文件加密要求 | 胶装，密封 |
| 10 | 评审委员会的组建 | 评审委员会人数为3人及以上的单数。 |
| 11 | 推荐成交候选人的排序及数量 | 是否排序： R排序 £不排序 数量：不多于3家。 |
| 12 | 成交结果公示 | 公示媒介：同采购公告发布媒介； 公示期限：1个工作日。 |
| 13 | 履约保证金 | R不要求递交 £要求递交 （1）履约保证金金额：成交价的 ％； （2）履约保证金形式：现金转账、银行电汇； （3）履约保证金待工程竣工验收、竣工资料移交审计合格后自动转为质量保证金，质量保证金待质量保修期（ 年）满后扣除违约金（如有）后退还。 |
| 14 | 付款周期 | 本项目无预付款，项目竣工并经审计部门结算审计完成后，付款至审计价款的97%；余款3%作为工程质保金，缺陷责任期满验收合格后无息退还。（责任缺陷期为1年） |
| 14 | 签订合同 | （1）自成交之日起15个工作日内，成交供应商应按照采购文件和响应文件订立书面合同（书面合同条款不得背离采购文件合同条款的规定）。成交供应商不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议，不可更改、纠偏内容，否则采购人有权取消其成交资格，由第二成交候选人递补或重新采购。 （2）组成本协议的文件及优先解释顺序： 1）合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件； 2）合同文本； 3）采购文件要求及成交供应商的响应文件。 |
| 15 | 质疑渠道 | 1、受理质疑的联系方式： 同采购人联系方式 - 提出供应商提出质疑的时间： 提出时间：知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内 质疑函格式：见本章附件二 |
| 16 | 原则规定与定义 | （1）供应商须知前附表是对供应商须知正文部分对应条款的补充、细化，供应商阅读时应与正文部分一并阅读，供应商须知前附表与正文部分不一致处，应以供应商须知前附表为准。 （2）“”符号表示本询价通知书选定的内容；“□”符号表示本询价通知书未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。供应商请按“符号”选定的内容和要求参加采购活动。 （3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在采购阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“供应商”理解。 |
| 17 | 响应专用章、业务专用章等效力规定 | 询价采购文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件(原件)表明投标/响应专用章、业务专用章等法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖响应专用章或业务专用章，否则将导致响应无效。 |
| 18 | 询价采购文件的解释 | 构成本询价通知书的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除询价通知书中有特别规定外，仅适用于询价阶段规定的，按询价公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 19 | 其他 | 1.投标报价为包死价。投标报价应包含为完成全部项目内容和功能所必须的工序内容，报价中未列明的费用视为投标人优惠。 2.中标人应充分考虑校园工作特点，确保工程质量和进度。 3.使用焊锡、绝缘胶带、开关、断路器、导线等元件、辅材均为国标名牌优质产品，材料样品须经甲方确认才能投入使用，总务处保留材料样品。 4.投标人有提供虚假文件材料、串标或中标后不履约等情况时，招标人除有权随时取消其投标、中标资格记入投标信用记录，三年内不得参与投标外，还将向有关主管部门通报。造成招标人损失的，招标人将依法索赔 |

## 1. 总则

### 1.1 采购方式

本项目采用询价采购方式。

### 1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“询价采购公告/询价采购邀请书”。

### 1.3 费用承担

供应商准备和参加询价采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

### 1.4 保密

参与询价采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 2. 采购文件

### 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）询价采购公告（或询价采购邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）响应文件格式；

（6）其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所做的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内，以供应商须知前附表规定方式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）响应保证金（如有）；

（4）响应报价一览表；

（5）资格审查资料；

（6）其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询价的，响应文件不包括授权委托书；第一章“询价采购公告/询价采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括响应保证金。

### 3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应报价一览表中进行报价。响应报价一览表中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价在供应商须知前附表中载明。

### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

### 3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。自合同签订之日起5日内退还未成交供应商的响应保证金。

3.4.2 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金。

### 3.5 资格要求

3.5.1 供应商应提供相应证明材料以证明其满足第一章“询价采购公告/询价采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

3.5.2 供应商不得存在以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入税收违法黑名单的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的。

### 3.6 响应方案

响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件中列明。响应文件中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现供应商的响应缺乏支持性文件，则评审委员会有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按询价采购文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对询价采购文件有关不可询价的实质性内容做出响应。响应文件在满足询价采购文件实质性要求的基础上，可以提出比询价采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.7.4 响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应胶装，密封完整。

（2）供应商在编制响应文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）除供应商须知前附表另有规定外，响应文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件。

（4）“响应文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应加盖供应商的单位印章和（或）法定代表人的个人印章或签名章。

（5）纸质响应文件的份数和形式见供应商须知前附表规定。

## 4. 响应文件的递交

### 4.1 响应文件的密封和标识

4.1.1 供应商应当按照询价采购文件的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3 如响应文件由专人送交，供应商应将响应文件按第4.1.1项-第4.1.2项的规定进行密封和标记后，按时送达指定地点。

4.1.4 如果响应文件通过邮寄等物流方式提交，供应商应将响应文件用内、外两层信封密封，并符合以下要求：

（1）内层信封的封装与标记同第4.1.1项-第4.1.2项规定。

（2）外层信封注明项目编号、项目名称、采购代理机构收件人姓名、地址、邮政编码。同时应写明供应商的名称、地址、邮政编码、邮寄人，以便将迟交的响应文件原封退还。

4.1.5 未按照上述要求加密的响应文件，将予以拒收。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.2.3逾期送达的响应文件，将予以拒收。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已提交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2补充、修改的内容为响应文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“补充”或“修改”字样。

## 5. 开启响应文件

### 5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间（响应文件开启时间）开启响应文件，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开启程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布工作纪律；

（2）宣布相关工作人员等有关人员姓名；

（3）按供应商须知前附表规定的顺序解密各响应文件，宣布询价、评审相关安排；

（4）开启程序结束。

### 5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

递交响应文件的供应商数量不足三家的，本次询价采购活动失败，采购人重新组织采购。经评审后有效供应商不足三家的，评审委员会认为仍有竞争性的，为提高采购效率，如只有两家有效供应商，可按采购文件规定的评审办法继续进行评审，推荐成交候选人；如只有一家有效供应商或评审委员会认为报价明显缺乏竞争性的，可否决全部响应文件，采购人重新组织采购。

重新组织询价采购活动后，递交响应文件的供应商仍不足三家的或经评审后有效供应商不足三家的，为提高采购效率，如只有两家有效供应商，评审委员会可对两家有效供应商按采购文件规定的评审办法进行评审，推荐成交候选人。

## 6.评审

### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审由采购人组建的评审委员会负责。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审委员会组建后，评审委员会成员共同推选或由采购人指定评审委员会组长，评审委员会组长负责组织评审工作。

6.1.4 在评审过程中，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 6.2评审

6.2.1 评审委员会按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2 评审完成后，评审委员会应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审委员会推荐成交候选人的排序要求及数量见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 确定成交供应商

7.1.1 按照供应商须知前附表规定，采购人或采购人委托的评审委员在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

7.1.2 采购人确定成交供应商后，按供应商须知前附表规定的方式与内容公告成交结果。

- 7.2 成交通知

7.2.1 成交结果确定后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.2.2 成交供应商须按供应商须知前附表规定向采购代理机构支付采购代理服务费，其计取标准见供应商须知前附表。

### 7.3 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。

### 7.4 签订合同

7.4.1 成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金。

7.4.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

### 7.5 特殊情形处理

因供应商对评审结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人可以按照评审委员会提供的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

## 8. 询问与质疑

### 8.1 询问

8.1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可依法按投标人须知前附表载明的时间提出询问。

8.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.1.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第8.1.1项规定的时间后的询问。

### 8.2 质疑

8.2.1 供应商认为询价通知书、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在供应商须知前附表载明的时间向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购人、采购代理机构可不予受理。对询价通知书提出质疑的，质疑期限为供应商获得询价通知书之日或者询价公告期限届满之日起计算。对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

供应商应以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑函格式详见本章附件二“询问函和质疑函范本”。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

8.2.2 接收质疑的联系方式见供应商须知前附表，采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

8.2.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

8.2.4 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

8.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动正常的工作秩序。

8.2.6 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对询价通知书提出质疑。

8.2.7 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

8.2.8 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

8.2.9 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的供应商先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

8.2.10 供应商不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱采购正常的工作秩序。供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向相关采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 9. 纪律要求

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询价采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询价采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。存在上述情形的，将取消其成交资格，并报有关主管部门依法进行处罚。

### 9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对与询价活动有关的工作人员的纪律要求

与询价活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在询价活动中，与询价活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

## 10. 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

## 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 附件一：询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本格式附件进行提交）

某采购单位、某代理机构：

我单位拟参与某项目(某编号)的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托授权代表进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人/主要负责人/其授权代表签字或者盖签字章，并加盖公章。

# 第三章  评审办法（有效最低价法）

## 评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | 有效最低价法 |
|  |  | 评审的先后顺序 | 按照标包序号由 / 到 / 顺序（仅适用于多标包） |
|  |  | 最多可成交标包数量 | 可兼投兼中/不可兼投兼中/不超过/个标包（仅适用于多标包） |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 响应文件封面、响应函、授权委托书按采购文件规定进行签字盖章 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的投标文件制作机器识别码进行投标的情形 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 供应商在响应函中承诺，不需要提供相关证明 |
|  |  | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件或电子证照 |
|  |  | 资质要求 | 符合询价采购公告规定，提供有效的企业和人员资质证书扫描件或电子证照，项目经理需同时提供自2024年1月1日以来任意一个月的社保证明材料 |
|  |  | 供应商业绩要求 | 符合询价采购公告规定，提供提供业绩合同扫描件，如果合同中不能反映相关评审因素的，应另行提供业主（或合同甲方）盖章证明材料 |
|  |  | 信用要求 | 符合第一章询价采购公告规定，供应商在响应函中承诺，不需要提供相关证明 |
|  |  | 其他要求 | 符合询价采购公告规定/供应商须知前附表规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应保证金 | 符合采购文件规定 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合采购文件规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合采购文件规定 |
|  |  | 工期 | 符合采购文件规定 |
|  |  | 项目经理承诺 | 符合“第五章 采购需求-五、其他要求”规定。供应商在响应函中承诺，不需要提供相关证明 |
|  |  | 合同条款 | 响应函中响应合同实质性条款要求 |
|  |  | 其他实质性要求 | 响应函中响应其它实质性条款要求 |
|  |  | 响应报价 | （1）响应报价未超过采购文件设定的最高限价（如有）。 （2）响应报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （3）同一供应商未递交两个以上不同的响应报价，但采购文件要求提交备选响应的除外。 （4）已标价工程量清单的分部分项工程的项目名称、计量单位及工程量与采购人提供的工程量清单未出现实质性内容不一致。 （5）按清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程量清单中的数据未出现该情形。 |
| 2.2.2 |  | 评审价格 | 经评审的有效响应报价（不含税） |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.详细评审标准和程序（有效最低价法） |  |  |  |
| 3 |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 若出现两个及以上报价完全相同的成交候选人，由评审委员会投票决定排序。 |

## 1. 评审方法（有效最低价法）

本次评审采用有效最低价法。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，根据本章第2.2.2项规定的方法确定供应商响应报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐成交候选人。

本次评审的先后顺序及最多可成交标包数量详见评审办法前附表。供应商使用相同的项目负责人或主要管理人员响应多个标包的，最多只能成交一个标包。被推荐为第一成交候选人的标包个数已达到最多允许成交的标包个数的供应商，在后续标包不再被推荐为成交候选人，但仍参与评审。评审结束后如有某标包的第一成交候选人发生变化的情况，不影响其他标包排序。（仅适用于多标包项目）

## 2. 初步评审标准和程序

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 初步评审程序

2.2.1 评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

2.2.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字（或盖章）或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应文件有算术错误及其他错误的，评审委员会按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合计累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

2.2.4 供应商响应报价明显缺乏竞争性的，评审委员会可以否决所有响应。评审委员会发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该供应商以低于成本报价谋取成交，并否决其响应。

2.2.5 评审委员会应对在评审过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与采购人之间存在的串通的情形进行评审和认定。供应商存在串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审委员会应否决其响应。

## 3. 详细评审标准和程序（有效最低价法）

评审委员会对评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

## 4. 评审结果

### 4.1 提交书面评审报告

评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

### 4.2 推荐成交候选人排序要求及数量

评审委员会应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐成交候选人。成交候选人的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

# 第四章  合同条款及格式

- 第一节  合同协议书

发包人（全称）：              

承包人（全称）：                

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 安徽交通职业技术学院学生宿舍空调插座安全改造项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：安徽交通职业技术学院学生宿舍空调插座安全改造项目 。

2. 工程地点：安徽交通职业技术学院新桥校区 。

3. 工程立项批准文号：/  。

4. 资金来源：财政  。

5. 工程内容：降低学生宿舍私拉乱接用电风险，本次将通过插座改造取消空调插座插孔直接接入空调设备的供电方式，杜绝违规插接空调专用电源引发的安全隐患。学生宿舍共计3732个房间（不包含无障碍宿舍），插座数3732个。

6. 工程承包范围：

招标文件及工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：

三、质量标准

工程质量符合       标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）          (¥     元)；

2. 合同价格形式：总价合同      。

五、项目经理

承包人项目经理：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在  安徽交通职业技术学院  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   合同签订之日起   生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执 贰  份。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：    

地  址：                     地  址：  

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：      

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：  

电子信箱：                 电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                       账  号：

第一节  通用合同条款

使用（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）

第二节 专用合同条款

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》以及国家、地方相关法律、法规及规定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：／。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程竣工图、工程竣工总结。

承包人需要提交的竣工资料套数：  四 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：      /      。

（6）承包人应履行的其他义务：        /

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：      /      。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：      /      。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：      /      。

3.2.4 承包人无正当理由更换项目经理的违约责任：      /      。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：      /      。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    合格            。

关于工程奖项的约定：   /   。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按现行法律、法规要求执行。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除非甲方及监理工程师同意工期顺延，否则每延误一天，乙方按照合同价的千分之二向甲方支付违约金。工期延误超过5日的，甲方有权解除合同，所有责任及损失均由乙方承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：5%。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：每提前竣工一天，发包人支付承包人/元的奖金；奖金最高限额为合同价款的/ % 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第 1 种方式确定。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：本工程综合单价中包含了工程量增减、材料价格市场波动、人工费、机械费价格市场变化等一切风险价格，竣工结算时不予调整。

风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：变更价款和签证价款等风险以外费用另加。

- 总价合同。

合同协议书中约定采用总价合同形式的项目，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

总价包含的风险范围：       /        。

风险费用的计算方法：      /         。

12.2风险范围以外合同价格的调整方法：      /         。

3、其他价格方式：      /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本项目无预付款，项目竣工并经审计部门结算审计完成后，付款至审计价款的97%；余款3%作为工程质保金，缺陷责任期满验收合格后无息退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：      /         。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 日内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /   。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行通用条款 。

发包人完成竣工付款的期限：颁发最终结算证书后 30 日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   三份       。

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结算证书后 30 日内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   1年   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式:   /   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：   /   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

- 第五章  采购需求

## 一、项目概况

鉴于我院学生宿舍空调已全面投入使用，日常安全巡查中多次发现学生从空调插座上违规取电，存在较大安全隐患，为了消除隐患，做好学生宿舍用电安全工作，现拟进行学生宿舍空调插座安全改造。拟通过插座改造取消空调插座插孔直接接入空调设备的供电方式，杜绝违规插接空调专用电源引发的安全隐患。供应商应按委托方实际要求完成学生宿舍空调插座安全改造项目。学生宿舍共计3732个房间（不包含无障碍宿舍），插座数3732个。具体情况以实际现场踏勘为准。

## 二、项目建设内容及要求

为降低学生宿舍私拉乱接用电风险，本次将通过插座改造取消空调插座插孔直接接入空调设备的供电方式，杜绝违规插接空调专用电源引发的安全隐患。学生宿舍共计3732个房间（不包含无障碍宿舍），插座数3732个。

具体安装工艺要求：

1.改造空调插座时要确定关闭相关寝室空调插座电源，将导线使用专用剥线工具适当剥离导线绝缘，不得损伤导线发生断股，将空调RVV软铜芯线拧成股均匀排列绕接在单股铜芯线上，单股铜芯线末端转折压紧RVV软铜芯线末端。

2.使用86型优质加厚盖板代替原有空调86型16A面板，面板上打孔穿入空调RVV软铜芯线,线芯绕接在单股铜芯线上不得少于5圈，将固定好的导线使用优质焊锡满焊，不得出现中间脱焊情况，导线L、N、E电位焊接前要仔细核对不得发生错误。

3.将焊接处理好的导线使用两层绝缘套管绝缘处理，绝缘套管外层使用黑胶布防护处理。

4.将绝缘处理好的导线接头分开摆放在86型电线暗盒中，应避免L、N、E交叉搭接，使用86型空白面板封闭固定安装后，再使用环氧树脂点沾面板螺丝、空调PZ30箱盖板螺丝十字凹槽，使之不易拆卸且拆卸必留痕迹。

5.使用指定字样“空调专用电源，严禁私拉乱接。停用或检修空调，请关闭空调电源开关。未经许可擅自拆装空调电源插座，将报系部严肃处理！总务处 学生处 保卫处”加厚不干胶贴封闭空白面板及明盒，防止有人私自拆装学生宿舍空调插座取电。

6.进入学生宿舍施工要注意安全小心烙铁应有专用支架摆放位置要注意防止火患，施工结束及时清理施工残留垃圾、工具。将学生寝室物品摆放恢复至原样，确认安全后，撤离房间并锁好门窗。

7.少数导线不够长度的，需要严格处理好导线接头，确保导线接头接触良好，而且需要处理好绝缘，L、N、E接头位置应错开防止短路，经甲方确认安全可以投入使用。

8.材料要求：使用焊锡、绝缘胶带、开关、断路器、导线等元件、辅材均为国标名牌优质产品，材料样品须经甲方确认才能投入使用，总务处保留材料样品。

## 三、施工依据及验收:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等相关国家规范。

## 四、特别要求

1、以上工程量为参考工程量。具体工程量由投标人现场勘测时根据现场情况量测计算，并在投标报价中体现。本项目投标报价为完成项目内容、实现项目全部功能的包死价，结算时不增减费用。投标人务必详细查勘现场，准确测量，全面了解标的物现状，并充分考虑施工性质以及建筑施工特殊因素，漏项、少报者视为给予招标方优惠，结算时不予增加。

2、施工过程中务必注意校园环境特点及安全要求，进场前需做好必要的安全围护保障措施，施工过程中不得损坏周边建筑物等，一旦损坏由中标人负责修复或赔偿相应损失。若因安全措施不到位发生事故，一切损失及后果由施工单位承担。

3、投标单位所报水、电、消防等设备须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）。施工用电、用水费用由成交供应商自行承担，按合同总价的7‰计算。

4、施工车辆进出及现场施工等作业须避开学校教学时间、服从学校统一安排。由其产生的工期影响及费用投标人自行考虑，均包含在投标报价内。

5、中标人进场时施工人员、管理人员及车辆须到招标人处办理出入证，无出入证一律不得进入施工区内。成交供应商的临时设施必须在采购人指定的区域内自行搭设，所有费用自理，并考虑在报价中。如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，采购人不再承担该费用。

6、投标报价应包含所有分项工程费用、措施费用及规费、税金等，施工中所有施工技术措施及安全由施工单位自行承担。

7、工期要求。成交供应商需根据采购人安排情况，在适宜的天气和气温下安排施工以确保工程质量，通过平行作业等措施确保工期。

## 五、其他要求

1.供应商一旦成交，响应时所报的项目经理目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约（响应函中提供承诺），否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。

2.成交供应商不得擅自更换参加采购时所报项目经理及项目部主要管理人员，否则采购人有权终止合同，由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿全部损失。确需更换时，须报经采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商参加采购时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3.成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿采购人的有关损失或工期延误的损失，并就此向成交供应商索赔。

4.本工程所需的所有材料，成交供应商除应按国家相关规定报相关部门送检合格外（费用自理），还需无条件接受采购人对本工程任何材料、在施工过程中任何时间提出的检验要求，若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用和损失由成交供应商承担。采购人保留施工时根据实际需要调整部分材料的权利。

## 六、报价要求

1.工程量清单的核实与调整

（1）本工程在发放工程量清单、最高限价后，供应商应对工程量清单和最高限价等数据进行复核。如供应商认为数据有误，可在提交首次响应文件截止时间前按疑问提交时限要求书面提出。如在规定时间内未提出书面疑问的，工程量清单和最高限价将作为判定响应报价是否低于成本价的依据之一（工程量清单或最高限价出现重大错误除外）。

若供应商未按规定的时间前对清单和最高限价未提出相关书面异议，视同认可工程量清单和最高限价编制合理。成交后，供应商应按其报价完成采购范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和最高限价编制存在数量偏差、缺漏项或者不合理提出各种形式的索赔。

（2）供应商成交后，除经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予调整合同价格，如变更、结算价不得超预算金额。

（3）采购人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内的，采购人可不予调整工程量，供应商应将其误差考虑在综合单价内；若有单项子目工程量误差超过±3%的，采购人应进行修正并重新公布工程量清单和最高限价（如需）。

（4）供应商在前规定时间内未对工程量清单和最高限价提出质疑的，将被视为已对照图纸等资料复核过工程量清单和最高限价，并对其中存在的误差已全部考虑在报价中，成交后，采购人不再对工程量清单的项目和数量进行调整。供应商必须按其报价完成采购文件规定范围内的设计图纸规定的所有工程项目。

2.响应报价的编制要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件，了解采购项目的全部工程内容。供应商的响应报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工程内容的价格体现，但其响应报价不得低于供应商个别成本价。供应商不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行报价。

（2）除非采购人对采购文件予以澄清、修改，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

（3）为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在响应报价中。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。除不可竞争费用外，供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。

# 第六章  响应文件格式

（项目名称）

项目编号：

响应文件

供应商（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

## 目  录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

三、响应保证金（适用于递交响应保证金的情况）

四、报价表

五、资格审查资料

六、其他资料

## 一、响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究                      （招标项目名称）采购文件的全部内容，在考察工程现场后，愿以响应报价一览表中的响应报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）响应保证金（如有）；

（4）响应报价一览表；

（5）资格审查资料；

（6）其他资料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

- 工程质量：  合格    ；工期：  30  日历天。

4．我方承诺除响应文件列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求，并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5．我方响应采购文件规定的响应文件有效期，承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

6．我方响应采购文件关于合同条款的要求。

7. 我方响应采购文件中其他所有实质性条款要求。

8. 我方声明不存在以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入税收违法黑名单的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的。

9．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）采购人在使用我方提供的货物、人员或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物、人员或服务而提起的侵权指控，我方依法承担责任。

（6）我方所提供货物、人员或服务以及对于买卖双方所提供的各种资料，不得向第三方透露。一旦成交后，采购人有权要求我方在合同中明确上述保密条款，或另签订保密协议作为合同附件。

（7）我方完全响应《采购需求》中相关规定要求，配备相应团队人员并按要求实施。

（7）我方项目经理目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

10．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

11．                            	（其他补充说明）。

供 应 商：                                	（盖公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字或盖章）

地    址：

电子邮箱：

电    话：

传    真：

邮政编码：

开户银行名称：

开户银行账号：

年      月      日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地址：______________________________________

成立时间：__________年_________月________日

经营期限：__________________________________

姓名：_________性别：_______年龄：_______职务：_______

系____________________________________(供应商名称)的法定代表人/单位负责人（响应文件中简称负责人）。

特此证明

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件

供应商：_______________________(盖公章)

_______年_______月______日

- （二）授权委托书

（适用于有授权代理人的情况）

本人              （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改            （项目名称）询价采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交响应文件截止之日起90日历天。

代理人无转委托权。

附：授权代理人身份证复印件。

供应商：			                     	（盖公章）

法定代表人（单位负责人）：			       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：			                 	（签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 三、响应保证金

（适用于递交响应保证金的情况）

采用转账或电汇方式的，供应商应在此提供转账凭证复印件。

## 四、响应报价一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽交通职业技术学院学生宿舍空调插座安全改造项目 |
| 2 | 项目编号 | 院询第202426号 |
| 3 | 响应报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 4 | 响应有效期 | 自递交响应文件截止之日起90日历天 |
| 5 | 工期 | 30个日历天 |
| 6 | 工程质量 | 合格 |
| 7 | 付款方式 | 本项目无预付款，项目竣工并经审计部门结算审计完成后，付款至审计价款的97%；余款3%作为工程质保金，缺陷责任期满验收合格后无息退还。（责任缺陷期为1年） |
| 8 | 合同形式 | 满足采购文件要求 |
| 9 | 备注 |  |

供 应 商：                                	（盖公章）

工程量清单报价书

| 安徽交通职业技术学院学生宿舍空调插座安全改造项目需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价/元 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 | 元 |  |  |  |  |  |

## 五、资格审查资料

### （一）基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：（1）供应商有效的营业执照复印件或扫描件

（2）附有效的资质证书复印件或扫描件

### （二）人员配备表

| 序号 | 姓名 | 职业资格证书等级 | 证书编号 | 拟担任职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附人员要求的相关证书扫描件。（项目经理需同时提供自2024年1月1日以来任意一个月的社保证明材料）

## 六、其他资料

供应商认为需递交的其他资料。